Diário de Bordo – Totem SENAI

Alunos: Eduardo Pereira, João Paulo, João Pedro, Thalles Diaz, Tomas Eugenio

Turma: TDS03

*Sprint 1:  31/07 – 07/08

- João Paulo e Thalles criaram o mockup das páginas do lado usuário do programa

- João Paulo criou o github e o clickup

- Thalles estudou sobre o react e fez seu primeiro programa

- João Pedro baixou as bibliotecas de react em sua máquina para testar e estudar

- Tomas e Eduardo estudaram sobre como criar um banco de dados em nuvem

- Eduardo fez o diagrama entidade relacional do banco de dados

*Sprint 2: 07/08 – 14/08

Resumo: A equipe decidiu focar na criação das primeiras páginas frontend e o banco de dados na nuvem nessa sprint

- João Paulo atualizou o cronograma do projeto

- Thalles começou a criar a página de login usando react

- João Pedro começou a criar a página de descanso usando react

- Eduardo e Tomas fizeram uma nova Branch para criar e testa o banco de dados na nuvem

- João Paulo criou o diário de bordo do projeto